Cahier des charges IA - Détection d'intrusions réseau {V2 – Mise à jour Formative 8}

1. Contexte et problème métier

La PME souhaite améliorer la sécurité de son réseau informatique. Aujourd'hui, la détection des intrusions à partir des logs systèmes est difficile et demande beaucoup de temps lorsqu'elle est faite manuellement. Pour automatiser cette tâche, l'entreprise utilise un jeu de données public provenant de Kaggle, appelé CIC-IDS2017, qui contient des logs réseau déjà étiquetés. Ces données indiquent si une activité réseau est normale ou correspond à une intrusion. L'objectif est de mettre en place une solution capable de détecter automatiquement les intrusions connues.

Problème formulé : Comment détecter automatiquement les intrusions réseau à partir de logs systèmes étiquetés ? Le but est de classer chaque événement réseau comme normal ou intrusion à l'aide d'un modèle d'apprentissage supervisé.

2. Objectifs du projet

Détecter automatiquement les intrusions réseau connues

Réduire le temps nécessaire pour identifier une attaque

Améliorer la fiabilité de la détection des intrusions

Aider les analystes sécurité en réduisant l'analyse manuelle

Optimiser les hyperparamètres pour maximiser le recall sur les classes d'attaques rares

Déployer une interface de démonstration (Streamlit) pour validation interactive

Succès du projet : Le système détecte correctement la majorité des intrusions présentes dans les données.

Succès du projet (mis à jour) : Le système atteint un Recall macro ≥ 85% et un F1-score macro ≥ 80% sur les 15 classes d'attaques du dataset CIC-IDS2017.

3. Parties prenantes

Analystes sécurité : utilisent les résultats et analysent les alertes

Équipe informatique : met en place et maintient la solution

Direction : valide le projet et les objectifs

4. Périmètre du projet

IN : Utilisation des données CIC-IDS2017, Analyse des logs réseau, Classification des événements en normal ou intrusion

OUT : Détection des attaques inconnues (zero-day), Réponse automatique ou blocage du réseau

5. Type de solution IA

Il s'agit d'une solution prédictive basée sur l'apprentissage supervisé. Le modèle est entraîné à partir de données étiquetées.

Modèles envisagés : Random Forest, XGBoost, MLPClassifier (Deep Learning)

Modèle retenu provisoirement : XGBoost optimisé via RandomizedSearchCV

Méthode d'optimisation : RandomizedSearchCV (cv=3, n_iter=10, scoring=f1_macro)

6. Données

Source : Kaggle – dataset CIC-IDS2017

Type de données : logs réseau étiquetés

Format : fichiers CSV

Variables principales : adresses IP, ports, protocole, durée des connexions, nombre de paquets, label (normal / attaque)

Qualité attendue : données complètes et exploitables

Limites : déséquilibre entre trafic normal et attaques

Données sensibles : non (jeu de données public)

Volume : ~2.8 millions de lignes (8 fichiers CSV fusionnés)

Échantillonnage intelligent : 200 000 lignes avec préservation des classes rares

Équilibrage : SMOTE (k_neighbors=1) appliqué après standardisation

78 features comportementales après suppression des identifiants (IP, Port Source, Timestamp)

7. KPIs IA

Recall (intrusion) ≥ 85%

F1-score ≥ 80%

Accuracy globale ≥ 95%

Temps d'inférence ≤ 1ms par flux réseau (compatibilité temps réel)

8. Contraintes

Temps : projet à livrer sur 15 semaines, phase d'optimisation limitée à 2 semaines

Ressources : entraînement sur machine locale (pas de GPU), limite RAM ~16 Go

Données : dataset fixe (CIC-IDS2017), pas de données réseau en production

Outils : Python, scikit-learn, XGBoost, Streamlit, Jupyter Notebook

9. Risques et limites

Risque 1 : Surapprentissage sur les données SMOTE → Mitigation : validation croisée + test sur données non-SMOTE

Risque 2 : Classes très rares (ex: Heartbleed, 11 exemples) → Mitigation : smart sampling préservant 100% des classes rares

Risque 3 : Généralisation limitée au dataset CIC-IDS2017 → Mitigation : documentation claire des limites, pas de prétention à la détection zero-day

Limite rencontrée : La régression logistique initialement envisagée a été remplacée par un MLPClassifier, qui s'est révélé moins performant que les méthodes ensemblistes

Limite surmontée : Le déséquilibre extrême des classes (BENIGN = 80% des données) a été résolu par la combinaison smart sampling + SMOTE

10. Changements importants par rapport à V1

Ajout du modèle MLPClassifier en remplacement de la régression logistique

Sélection du XGBoost comme modèle champion (meilleur F1 et Recall)

Ajout de l'optimisation des hyperparamètres via RandomizedSearchCV

Ajout d'une analyse de sélection de features (Top-20 importances RF)

Ajout d'une interface Streamlit pour la démonstration interactive

Réduction du scope : classification supervisée uniquement (pas de détection d'anomalies non supervisée)